Приложение № 1

к Постановлению

администрации Мугреево-Никольского

сельского поселения

от 10.03.2021 года № 9

**ПЛАН**

**мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса**

**к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья**

**в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокисполнения | Ответственный  за исполнение | Отметкаоб исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести заседание КЧС и ОПБ ТСП с повесткой «Оценка складывающейся ситуации и принятие соответствующих решений» | До 20.03.2021 | Глава Мугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 2 | Провести комиссионное обследование объектов, расположенных на берегу реки Лух | До 20.03.2021 | Специалист по общим вопросам администрации  Мугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 5 | Осуществлять контроль за уровнем воды в реке Лух | Ежедневно,  с начала паводкого периода | Специалист по общим вопросам администрации  Мугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 6 | Провести профилактическую работу о способах защиты при наводнениях среди населения | До 27.03.2021 | Специалист по общим вопросам администрации  Мугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 7 | Организовать очистку от снега, наледи территории населенных пунктов поселения, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, обеспечив очистку от наледи и сосулек кровель жилого фонда | Март | Специалист по общим вопросам администрации  Мугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 8 | Оценка ущерба, нанесенного паводком объектам экономики | По факту произошедшей ЧС | Глава Мугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 1 | Оказание материальной помощи пострадавшим гражданам из резервного фонда Мугреево-Никольского сельского поселения | По мере необходимости | Глава Мугреево-Никольского сельского поселения |  |