

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУГРЕВО-НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**с. Мугреево-Никольское**

от 10.03.2021 года № 9

**О мерах по предупреждению последствий**

**весеннего паводкана реке Лух в 2021 году**

В целях обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к пропуску талых вод, администрация Мугреево-Никольского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить план мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году (приложение № 1);

2. Руководителям организаций, учреждений, расположенных на территории Мугреево-Никольского сельского поселения независимо от форм собственности:

-провести мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций, учреждений и обеспечению жизнедеятельности работников и иных лиц в чрезвычайных ситуациях;

-привести в готовность силы и средства для участия в работах по ликвидации возможных последствий паводка.

3. Создать резервы финансовых средств для своевременного финансирования работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Обнародовать данное Постановление в соответствии со ст. 44 Устава Мугреево-Никольского сельского поселения.

**Глава Мугреево-Никольского**

**сельского поселения М.Г.Скурлакова**

Приложение № 1

к Постановлению

администрации Мугреево-Никольского

сельского поселения

 от 10.03.2021 года № 9

**ПЛАН**

**мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса**

**к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья**

**в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокисполнения | Ответственныйза исполнение | Отметкаоб исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести заседание КЧС и ОПБ ТСП с повесткой «Оценка складывающейся ситуации и принятие соответствующих решений» | До 20.03.2021 | Глава Мугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 2 | Провести комиссионное обследование объектов, расположенных на берегу реки Лух | До 20.03.2021 | Специалист по общим вопросам администрацииМугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 5 | Осуществлять контроль за уровнем воды в реке Лух | Ежедневно,с начала паводкого периода | Специалист по общим вопросам администрацииМугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 6 | Провести профилактическую работу о способах защиты при наводнениях среди населения | До 27.03.2021 | Специалист по общим вопросам администрацииМугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 7 | Организовать очистку от снега, наледи территории населенных пунктов поселения, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, обеспечив очистку от наледи и сосулек кровель жилого фонда | Март | Специалист по общим вопросам администрацииМугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 8 | Оценка ущерба, нанесенного паводком объектам экономики | По факту произошедшей ЧС | Глава Мугреево-Никольского сельского поселения |  |
| 1 | Оказание материальной помощи пострадавшим гражданам из резервного фонда Мугреево-Никольского сельского поселения | По мере необходимости |  Глава Мугреево-Никольского сельского поселения |  |